2022年杭州市社会评价意见重点整改目标完成情况

| 序号 | 意见概要 | 整改目标 | 完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快320国道建德段改建工程，加大杭州支持力度。 | 加快工程项目前期各专项报批进度，计划10月底前完成初步设计、施工图设计、林地报批、先行用地报批、环评、水保、防洪、通航等专项审批工作，力争11月全面开工建设。加强与杭州市交通运输局对接，争取得到对该项目的大力支持。 | 在省市交通主管部门的支持下，完成初步设计、施工图设计、林地报批、环评、水保、防洪、通航等专项审批工作，完成农用地转用和土地征收批复，11月各标段全面开工。 | 交通运输局 |
| 2 | 进一步加快西部供水建设。 | 提升西部农村饮用水安全，优化西部供水环境。加快实施西线供水工程，完成新安江第二自来水厂扩建工程，启动沿线供水管网、加压泵站及高位水池、GIS系统建设。 | 新安江第二自来水厂扩建工程已完成，西线供水工程沿线供水管网、加压泵站及高位水池、GIS系统已启动建设。 | 城投公司 |
| 3 | 重视养老政策，重视民生。 | 完善政策，编制发布《建德市养老服务体系发展布局规划（2021－2035）》；狠抓实事，建设100张认知症照护专区床位，为19家乡镇示范型居家养老中心配置安装智能终端设施设备，培育新增持证养老护理员70名，完成150户困难老年人家庭适老化改造。 | 编制发布《建德市养老服务体系发展布局规划（2021－2035）》；建成认知症照护专区床位120张，为20家示范型居家养老中心配置安装智能终端设施设备，新增98名养老护理员，完成150户困难老年人适老化改造工作。 | 民政局 |
| 4 | 增加就业岗位，扩展就业服务。 | 继续密织“本地就业网”“网络招聘网”“劳务协作网”，充分利用网络，搭建线上线下招聘平台，畅通就业渠道。全年举办各类本地招聘会32场以上，利用“幸福就业”招聘求职程序，发布岗位2万个以上，实现就业岗位智能比对，精准推送。摸排就业岗位，每月通过报纸、微信公众号、求职者微信群等方式向全市求职者推荐岗位。通过各类就业创业补贴，政策推动就业。 | 利用各级就业网站发布企业招聘信息，已举办线上线下招聘会81场，通过“幸福就业”招聘求职程序精准推介岗位信息，发布岗位12.6万个。组建本地求职者、企业用工服务群，定期收集企业具体岗位需求，并在“建德新安人才”“建德人社”公众号上发布，做到企业与求职者精准对接。制订《关于进一步促进大学生来建德就业创业的若干意见》，发放就业创业补贴1654万元，推动各类人才来建就业创业。 | 人力社保局 |
| 5 | 加强招商工作，加快推进乌龙山抽水蓄能电站落地工作。 | 完成风景名胜区项目选址审批，全面破解项目制约性因素。加快推进项目前期，完成《正常蓄水位选择专题报告》《施工总布置规划专题报告》《枢纽布置规划专题报告》三大专题前期工作及项目核准，并开工建设。 | 完成风景名胜区项目选址审批;获国家水规总院对项目三大专题报告的批复;通过省发改委项目核准，筹备工程于9月15日开工。 | 乌龙山抽水蓄能电站项目建设指挥部 |
| 6 | 加大对农业农村投入，切实提高农民获得感。 | 继续加强向上争取资金力度，争取全年兑现3.8亿元以上。进一步细化农业产业项目管理操作流程，开展资金落实使用情况的绩效评价，提高资金的使用效率。通过宣传等途径提高政策知晓率和主体参与度，激发农业农村发展内生动力。实施强村富民“十大行动”，夯实“三大支撑”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感和认同感。 | 向上争取资金并兑现3.97亿元；修订《建德市农业农村项目管理办法》，明确项目管理的三大细则及监管的五大机制，提高资金使用效率，落实绩效评价；开展大型系列宣传活动5场，省级以上宣传报道18篇；出台《强村富民建设三年行动计划》《强村富民改革推进攻坚行动方案》，推动强村富民“十大行动”“三大支撑”任务实施。 | 农业农村局 |
| 7 | 增建体育运动场所，满足群众健身需求。 | 坚持以“体育惠民”为载体，加大公共体育场地设施建设力度，建立较为完善的城乡公共体育服务体系，完成新建村级全民健身广场4个，体育健身公园3个，社区多功能运动场1个，百姓健身房12个，笼式足球场1个，体育小康村升级工程5个。 | 持续推进“体育惠民”工程，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求，完成村级全民健身广场4个，体育健身公园3个，社区多功能运动场1个，百姓健身房12个，笼式足球场1个，体育小康村升级工程5个。（详情见下方附表） | 文广旅体局 |
| 8 | 持续做好美丽城镇建设和管理，提升居民幸福指数。 | 持续推进美丽城镇建设，全年争创省级样板镇2个，同步做好美丽城镇集群建设。组织制定“一镇一策一方案”，建立市镇两级长效管理机制，落实属地乡镇（街道）管理职责，强化督查，巩固创建成果。 | 大慈岩、三都、下涯等3个乡镇获评省级美丽城镇样板，更楼等5个镇街获评杭州市级样板;环三江口片区美丽集群入选首批《省美丽城镇集群化发展典型案例培育名单》；杭金衢跨县域美丽城镇集群建设机制研究项目通过杭州市评审;依托“一镇一策一方案”抓实民生基础设施配套建设；注重常态长效，建立美丽城镇大比拼工作机制，下发督办单58份，涉及点位400多处，整改完成率100%。 | 住建局 |

建德市基层体育场地设施建设任务分配表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 建设项目 | 完成情况 |
| 1 | 乾潭镇 | 骑龙村全民健身广场 | 已完成 |
| 2 | 乾潭镇 | 下梓村全民健身广场 | 已完成 |
| 3 | 大洋镇 | 徐店村全民健身广场 | 已完成 |
| 4 | 大洋镇 | 上源村全民健身广场 | 已完成 |
| 5 | 乾潭镇 | 新程村体育健身公园 | 已完成 |
| 6 | 乾潭镇 | 仇村村体育健身公园 | 已完成 |
| 7 | 莲花镇 | 莲花村体育健身公园 | 已完成 |
| 8 | 更楼街道 | 更化社区多功能运动场 | 已完成 |
| 9 | 乾潭镇 | 牌楼村笼式足球场 | 已完成 |
| 10 | 寿昌镇 | 南浦村百姓健身房 | 已完成 |
| 11 | 航头镇 | 东村村百姓健身房 | 已完成 |
| 12 | 乾潭镇 | 安仁村百姓健身房 | 已完成 |
| 13 | 乾潭镇 | 骑龙村百姓健身房 | 已完成 |
| 14 | 大慈岩镇 | 吴山村百姓健身房 | 已完成 |
| 15 | 大同镇 | 淞溪村百姓健身房 | 已完成 |
| 16 | 钦堂乡 | 大溪边村百姓健身房 | 已完成 |
| 17 | 杨村桥镇 | 龙源村百姓健身房 | 已完成 |
| 18 | 杨村桥镇 | 绪塘村百姓健身房 | 已完成 |
| 19 | 更楼街道 | 新市村百姓健身房 | 已完成 |
| 20 | 三都镇 | 前源村百姓健身房 | 已完成 |
| 21 | 李家镇 | 沙墩头村百姓健身房 | 已完成 |
| 22 | 大慈岩镇 | 李村村小康体育村升级工程 | 已完成 |
| 23 | 大同镇 | 寻芳村小康体育村升级工程 | 已完成 |
| 24 | 大同镇 | 三村村小康体育村升级工程 | 已完成 |
| 25 | 寿昌镇 | 石泉村小康体育村升级工程 | 已完成 |
| 26 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村小康体育村升级工程 | 已完成 |